Interventi straordinari e di emergenza (lavori di somma urgenza)

aggiornato al 22 marzo 2018

(art. 42 Dlgs 33/2013)

| Interventi straordinari e di emergenza | Provvedimenti adottati che comportano deroghe alla legislazione vigente | Norme di legge eventualmente derogate | Motivi della deroga | Atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Termini temporali fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'Amministra zione | Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Somma urgenza per le condizioni di instabilità e pericolosità dell’edificio individuato dalla p.ed. 57 in C.C. Mortaso I. | Affidamento lavori in economia con ordinativo ex art. 53 comma 2 della L.P. 26/1993 di data 29 giugno 2015 prot. 3698; con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 59 di data 2 luglio 2015 è stata approvata la perizia di spesa | L.P. 26/1993 – art. 52 (procedure affidamento lavori in economia) | Intervento urgente per garantire il transito in sicurezza dei mezzi e pedoni sulle strade in fregio all’edificio in precarie condizioni statiche | Verbale di somma urgenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di data 20/05/2015 (prot. n. 2911) | Realizzazione immediata come convenuto nel verbale di somma urgenza | La spesa necessaria per l’intervento è quantificabile in via presuntiva in € 70.000,00 IVA e somme a disposizione comprese. Spesa effettivamente sostenuta per l’opera per un totale di € 59.448,12.-, (Determinazione N. 183 dd. 19/12/2016) | Nessuno |